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POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Centar za rehabilitaciju Stančić,Stančić, Zagrebačka 23, Dugo Selo, kao naručitelj pokrenuo je postupak jednostavne nabave  izrade projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja  te Vam upućuje ovaj Poziv za dostavu ponude.
1. PROJEKTNI ZADATAK
Uvod

Centar Stančić je ustanova socijalne skrbi pod ingerencijom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike čije socijalne usluge  koristi više od 436 djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim ili mentalnim teškoćama.

Sukladno procesu transformacije, ustrojen je novi sustav socijalnih usluga za sve osobe s invaliditetom koje uključuju pružanje socijalnih usluga u sjedištu ustanove i pružanje socijalnih usluga u zajednici s krajnjim ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti. Tragom toga, uspješno su formirane  dvije službe organiziranog stanovanja u Dugom Selu i Jelkovcu gdje u 18 stanova živi 81 odraslih osoba s intelektualnim i drugim teškoćama. Dnevni centri za djecu s teškoćama djeluju u Dugom Selu i Vrbovcu a socijalne usluge u tim objektima pružaju se za gotovo stotinu djece s teškoćama u razvoju. U sjedištu ustanove živi 206  odraslih osoba s intelektualnim i drugim pridruženim teškoćama. 

Lokacija

U svrhu daljnjeg razvoja procesa deinstitucionalizacije i smanjenje troškova najmova,  kupljena je građevna čestica 480/10 k.o. Dugo Selo II, s ciljem izgradnje stambenog objekta s četiri stana i funkcionalnim potkrovljem u kojem bi živjele osobe s invaliditetom u sklopu organiziranog stanovanja uz podršku profesionalnog osoblja. 

Građevinska čestica veličine je 740 m², nalazi se u Dugom Selu, u Ulici grada Biograda n/m.

Radi se o novom naselju s osiguranom komunalnom infrastrukturom, u neposrednoj blizini Osnovne škole i trgovačkih centara Kauflanda i Lidla. 

Opis projekta

Planira se izgradnja objekta s glavnim ulazom orijentiranim na ulicu. Ispred ulaza potrebno je osigurati propisani broj parkirnih mjesta za automobile. Iza objekta planira se izgradnja „zelene terase“ za boravak korisnika u prirodi uz postavljanje malog vrta na povišenim gredicama, natkrivene sjenice,  roštilja, vrtne kućice i sl. U prizemlju objekta planira se izgradnja dva stana u potpunosti prilagođena osobama s invaliditetom što uključuje maksimalnu pristupačnost svim prostorijama s dovoljno prostora za kretanje u invalidskim kolicima. Iz dnevnog boravka oba prizemna stana treba predvidjeti izlaz na dvorišni dio u sklopu kojeg će biti i prostrana terasa. 

Svaki od stanova trebao bi imati slijedeće prostorije: ulazni hodnik, dnevnu sobu s kuhinjom i blagovaonicom, ostavu, 2 spavaće sobe, 1 kupaonicu s wc-om i zasebni toalet. U skladu s mogućnostima potrebno je predvidjeti mali balkon/lođu uz svaku spavaću sobu. Na katu izgraditi dva stana sličnih karakteristika koje su navedene u prizemlju, ali nešto manje kvadrature s terasom, koja bi bila zaštićena, natkrivena i imala  ulaz iz oba stana na katu.

U potkrovlju zgrade potrebno je smjestiti multifunkcionalni prostor za druženje korisnika, stručnih radnika, organizaciju manjih skupova i sastanaka i slično.. U dijelu tog prostora smjestila bi se čajna kuhinja s aparatom za kuhanje kave, čaja, s mogućnošću  pripreme  i posluživanja napitaka, jednostavnih jela poput primjerice palačinki i slično te šankom za posluživanje i nekoliko barskih stolica. 

Ostala oprema uključivala bi konferencijske stolove i stolice, multimedijsku i IT opremu. U kutu prostora predvidjeti prostor za odlaganje i pohranu opreme, materijala i slično, (ugradbeni ormari i police...), kutak za rekreaciju/fitness s nekoliko sprava, stolnim nogometom ili slično.

Uz stubište predvidjeti lift koji bi išao do potkrovlja. Prilikom planiranja objekta predvidjeti povezanost kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka, te spavaće sobe sa sanitarnim čvorom.

Na prozorima predvidjeti rolete i komarnike. 

U kupaonicama predvidjeti tuševe s direktnom odvodnjom (bez kadica i barijera). 

U spavaćim sobama ugraditi dojavni sustav. Ugradnja portafona za sva 4 stana. 

Predvidjeti povišene zaštitne ograde na terasama i balkonima.

Predvidjeti garderobne ugradbene ormare gdje je to moguće.

Predvidjeti radne prostore zaposlenika.

Zagrijavanje objekta predvidjeti centralnim grijanjem (zajednički prostor /energana) uz korištenje suvremene metodologije dizalica temperature kako bi se ostvarile uštede energije uz izvedbu podnog grijanja. 

Osvjetljenje objekta predvidjeti LED rasvjetom uz ugradnju senzornog osvjetljenja.

Okvirno predviđena građevinska bruto površina novoplanirane građevine iznosi 700 m².

Lokacijski uvjeti gradnje

Objekt je potrebno planirati u skladu s važećim Prostornim planom uređenja grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj,   6/04, 13/06, 14/06, 8/10, 8/12, 8/13, 1/14, 2/15, 4/15, 11/20, 02/21 – ispravak, 3/21, 3/22, 9/22 i 11/22 – pročišćeni tekst), člankom 8.e vezano uz namjenu, položaj i mogućnosti gradnje na predmetnoj građevnoj čestici. 
2. PREDMET NABAVE

Za ishođenje građevinske dozvole te gradnju objekta, potrebno je izraditi sljedeće:

A) PRIPREMNI RADOVI

· Izrada geodetskog situacijskog nacrta

· Geomehanička ispitivanja i izrada geomehaničkog elaborata

· Potvrda katastra o evidentiranju katastarske čestice
B) IDEJNO RJEŠENJE

· Izrada idejnog rješenja za ishođenje uvjeta gradnje i posebnih uvjeta javnopravnih tijela sa 

3D prikazom nove građevine (vizualizacija)

C) GLAVNI PROJEKT I ELABORATI

· Izrada elaborata koji prethode izradi glavnog projekta:


-elaborat zaštite na radu



-elaborat zaštite od požara



-elaborat zaštite od buke


· Izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole koga čine:



- glavni projekt arhitekture (zgrada i okoliš)


- glavni projekt konstrukcije



- glavni projekt vodovoda i odvodnje



- glavni projekt elektroinstalacija



- glavni projekt vatrodojave



- glavni projekt strojaskih instalacija



- glavni projekt  zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku 

zaštitu
· Ishođenje revizije glavnog projekta gled mehaničke otpornosti i stabilnosti
D) IZVEDBENI PROJEKT I TROŠKOVNIK

· izrada izvedbenog projekta koga čine:

       

 - izvedbeni projekt arhitekture (sheme stolarije,bravarije,detalji izvedbe)

       

 -izvedbeni projekt konstrukcije (plan oplate, plan pozicija armature)

· izrada troškovnika radova.

Izrađenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u 4 printana primjerka i u digitalnom formatu (excell,dwg,word,pdf).

Projektni dokumentaciju izraditi u skladu sa:

· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

· Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

· Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

· Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)

· Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

· Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

· Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)

· Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)

· Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

· Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20)

· Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

· Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18,14/19,127/19)

· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

· Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17)

· Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

· Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

· Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

· Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

· Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18)

· Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

· Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

· Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18)

· Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10, 115/18)

· Zakon o ogranicavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)

· Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 

· Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20)

· Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10, 114/18)

· Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

· Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)

· Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)

· Zakon o vodama (NN 66/19)

· Procijenjena vrijednost nabave: 26.411,00 eura bez PDV-a.
· Sukladno članku 15. I članku 12. Stavku 1. Zakona o javnoj Nabavi (NN 120/16) na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez PDV-a odredbe Zakona o javnoj nabavi ne primjenjuju se.
3.UVJETI NABAVE
· Ovaj postupak nabave uključuje sklapanje: Naručitelj nema planirana sredstava u svom Financijskom planu za nabavu predmetne nabave te je dužan uputiti obrazloženi pisani zahtjev Ministarstvu o potrebi nabave . Ako Ministarstvo ocijeni nabavu opravdanom, te ako su za predmetnu nabavu rezervirana sredstva u Financijskom planu Ministarstva, Ministarstvo  dostavlja suglasnost za sklapanje ugovora . Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.
· Rok valjanosti ponude: 120 dana od otvaranja ponude
· Rok,način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj se obvezuje fakturirati svaku isporuku po ugovorenim cijenama, a plaćanje se načelno vrši u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa . Centar za rehabilitaciju Stančić obveznik  je provođenja javne nabave. Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 1.srpnja 2019.g više ne zaprima račune u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-maila. Slijedom navedenog račun je potrebno poslati   isključivo  kao eRačun koji je sukladan EU normi.
· Rok izvršenja usluge: 
Rokovi izvedbe:

A) PRIPREMNI RADOVI




30 dana

B) IDEJNO RJEŠENJE





30 dana

C) GLAVNI PROJEKT





60 dana

D) IZVEDBENI PROJEKT




30 dana

· Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
Ocjenjivanje prema kriteriju kvalitete vrši se temeljem unesenih podataka o Prethodnom iskustvu tehničkog stručnjaka i troškovnika.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

	Kriterij
	Udio u ocjeni

	Cijena
	40%

	Kvaliteta
	                60%

	
	100%


Način izračuna kriterija:

1. Cijena ponude = 40%

najniža ponuđena cijena

Kriterij cijene = [image: image1.jpg]


40

cijena iz ponude

Za kriterij cijene koristi se ukupna cijena predmeta nabave (sa PDV-om).

2. Kriterij kvalitete= 60%

ostvareni broj bodova za kvalitetu ponude

Kriterij kvalitete = [image: image2.jpg]


 60

najveći broj bodova u kvaliteti ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu ugovora, a kojeg je gospodarski subjekt naveo u sklopu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ( Popis tehničkih stručnjaka).

Određivanjem ovog kriterija Naručitelj osigurava da stručnjaci koji će biti angažirani na izvršenju projektiranja mogu na temelju specifičnih referenci povezanih s predmetom nabave prepoznati sve rizike izrade, izmjene i dopune projektne dokumentacije.

Pojedinom ponuditelju utvrditi će se točan broj bodova po svakom pojedinom pod kriteriju temeljem načina dodjeljivanja bodova određenog u tablici.

Ukupnim zbrojem bodova svakog pod kriterija utvrditi će se maksimalni ukupni broj bodova koje ponuditelj ima po kriteriju prethodnog iskustva tehničkog stručnjaka.

Prethodno iskustvo tehničkog stručnjaka se određuje dodjelom bodova sukladnom tablici u nastavku:

	REDNI BROJ
	STAVKA PROCJENE KVALITETE
	VRIJEDNOSTI po

KOJIMA SE OCJENJUJE
	MAKSIMALNI

BROJ

BODOVA

	
	Stručnjak 1 - ovlašteni arhitekt

Sudionik u izradi, izmjeni i/ili dopuni projekta arhitekture za građevinu s natprosječnim projektnim zahtjevima IV. Stupnja složenosti definiranim u Pravilniku o standardu usluga arhitekata.
	12 usluga ili više
	15

	
	
	7- 11 usluga
	10

	
	
	2 - 6 usluga
	5

	
	
	i usluga
	0

	2.
	Stručnjak 2 - ovlašteni inženjer građevinarstva

Sudionik u izradi, izmjeni i/ili dopuni projekta konstrukcije za građevinu s natprosječnim projektnim zahtjevima IV. Stupnja složenosti definiranim u Pravilniku o standardu usluga arhitekata.
	12 usluga ili više
	15

	
	
	7- 11 usluga
	10

	
	
	2 - 6 usluga
	5

	
	
	1 usluga
	

	2.
	Stručnjak 3 - ovlašteni inženjer elektrotehnike

Sudionik u izradi, izmjeni i/ili dopuni elektrotehničkog projekta za građevinu s natprosječnim projektnim zahtjevima IV. Stupnja složenosti definiranim u Pravilniku o standardu usluga arhitekata.
	12 usluga ili više
	15

	
	
	7- 11 usluga
	10

	
	
	2- 6 usluga
	5

	
	
	1 usluga
	

	4.
	Stručnjak 4 - ovlašteni inženjer strojarstva

Sudionik u izradi, izmjeni i/ili dopuni strojarskog projekta za građevinu s natprosječnim projektnim zahtjevima IV. Stupnja složenosti definiranim u Pravilniku o standardu usluga arhitekata.
	12 usluga ili više
	15

	
	
	7- 11 usluga
	10

	
	
	2- 6 usluga
	5

	
	
	1 usluga
	0

	
	BROJ BODOVA ZA KVALITETU PONUDE
	60


Dokumenti potrebni za utvrđivanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude:

Ukoliko ponuditelji žele ostvariti bodove sukladno ovom kriteriju, u svrhu provjere i evaluacije kriterija trebaju dostaviti ispunjeni .Prethodno iskustvo tehničkog stručnjaka u kojima moraju biti jasno istaknute reference vezane uz traženo specifično iskustvo,. odnosno realizirane (završene) projekte u kojima je stručnjak obavljao poslove projektiranja odnosno izrade, izmjene i/ili nadopune dokumentacije u skladu s uvjetima iz ove podtočke. Prilog 5. mora biti potpisan od strane tehničkog stručnjaka na kojeg se isti odnosi.

Stoga, u  prethodno iskustvo tehničkog stručnjaka trebaju biti navedene reference:

· naziv projekta/ugovora i zgrade/objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija (s jasno navedenom vrstom zgrade u okviru niže navedenih klasifikacija zgrada),

· uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije (opisno, iz čega mora biti jasna i nedvosmislena uloga tehničkog stručnjaka temeljem koje se može utvrditi njegovo specifično iskustvo),

· vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen,

· kontakt podaci naručitelja projekta/ugovorne strane (ime i prezime kontakt osobe, adresa elektroničke pošte) za eventualnu provjeru navedenih podataka.

Prihvatljive su reference tehničkih stručnjaka koji su sudjelovali u projektima/ugovorima koji se odnose na projektiranje zgrada s natprosječnim projektnim zahtjevima. Zgrade s natprosječnim projektnim zahtjevima   podrazumijevaju: višestambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske građevine, srednje škole i obrazovni centri, narodna sveučilišta, stručne škole, visoke škole, sveučilišta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knjižnice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istraživanje, poljoprivredne zgrade s nadprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i željezničke postaje, riječne, morske i zračne pristanišne zgrade, javne garaže, skloništa i dr.
Osobe koje se boduju kroz ne cjenovni kriterij za odabir — prethodno iskustvo stručnjaka, moraju zaista i sudjelovati kao imenovani stručnjaci u projektu. Ukoliko Ponuditelj neće imati na raspolaganju stručnjake koje je naveo u potvrdi, može odrediti neke druge stručnjake za sudjelovanje u projektu, ako ti drugi stručnjaci imaju sve kvalifikacije, spremu, struku i iskustvo kao i prvotno određeni.

Odabrani stručnjak neće angažirati zamjensku osobu prije odobrenja Naručitelja (uz prethodnu pisanu suglasnost). Ukoliko predložena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, odabrani ponuditelj će predložiti drugu osobu.

· Dokazi sposobnosti:

1. pravna i poslovna sposobnost

- Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom (npr. Izvadak iz sudskog registra), a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja koji ne priloži traženi dokaz sposobnosti.

- Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti  starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda  putem elektroničke pošte.

Naručitelj neće uzeti u obzir ponudu ponuditelja ako utvrdi da ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Iznimno ,naručitelj će uzeti u obzir ponudu takvog ponuditelja ako mu skladno posebnom propisu plaćanje obveza  nije dopušteno, ili mu je odabrana odgoda plaćanja.

- Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u sklopu ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 10% procjenjene vrijednosti radova sa PDV-om. Umjesto bankarske garancije, ponuditelj može uplatiti novčani polog na račun Naručitelja u traženom iznosu.

Novčani polog može se uplatiti na račun Centra Stančić: IBAN HR7223900011100017569, model HR00, Poziv na broj: OIB ponuditelja, opis plačanja: Polog-jamstvo za ozbiljnost ponude, izrada projektne dokumentacije, lokacija k.č. 480/10 k.o. Dugo Selo II.
2.Tehnička i stručna sposobnost:

Za izvršenje predmeta nabave Naručitelj zahtijeva uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima ljudske resurse potrebne za izvršavanje ugovora. Gospodarski subjekt je dužan dokazati da će za izvršenje i provedbu ugovora imati na raspolaganju minimalno sljedeće stručnjake:

•
Stručnjak 1 —jedan (1) ovlašteni arhitekt,

•
Stručnjak 2 —jedan (1) ovlašteni inženjer građevinarstva,

•
Stručnjak 3 —jedan (1) ovlašteni inženjer elektrotehnike,

•
Stručnjak 4 —jedan (1) ovlašteni inženjer strojarstva,

Naručitelj od ponuditelja zahtijeva podnošenje sljedećih dokaza tehničke i stručne sposobnosti:

Popis tehničkih stručnjaka treba sadržavati podatke o traženim stručnjacima zasebno za svakog stručnjaka kako slijedi:

•
Ime i prezime osobe,

 
Navodi o stečenom (odgovarajućem) obrazovanju osobe,  
Strukovni naziv osobe.

Napomena: Specifično iskustvo tehničkih stručnjaka nominiranih sukladno ovoj točki Poziva na dostavu ponuda predstavlja jedan od kriterija za odabir ponude.

4.SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

· Ponudbeni list ( popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)

· Troškovnik 

· Dokaze poslovne sposobnosti

· Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

5.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

· Krajnji rok za podnošenje ponude je   28.rujan 2023.godine                              . Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.

·  Otvaranje ponuda nije javno.

· Ponuda se dostavlja na  mail adresu naručitelja:info.centar.stancic@gmail.com
6.OSTALO

1.Način određivanja cijene ponude, valuta ponude

· Tijekom trajanja ugovora cijena ponude je nepromjenjiva. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

· Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

· Ponuda se izrađuje bez posebne naknade.

2. Jezik i pismo ponude

· Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
3.Ostale obavijesti

· Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz Poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan  poslati odgovor na upit , na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

· Kontakt osoba u postupku nabave i suradnje s pružateljem i za cijelokupno izvršenje usluge: Sanja Đuras, info.centar.stancic@gmail.com
· Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti  putem elektroničke pošte svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od  zaprimljenog odgovora nadležnog Ministarstva na pisani zahtjev Naručitelja.
· Naručitelj će s odabranim ponuditeljem nakon dobivene suglasnosti   sklopiti Ugovor o izradi projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju kuće s 4 stana za korisnike organiziranog stanovanja
· Ako Ministarstvo uskrati  suglasnost  naručitelj će  poništiti postupak nabave.
S poštovanjem,
  
  





Sanjica Grbavac, prof.def.ravnateljica







Odgovorna osoba  Naručitelja

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:______________________________________________________ 
Naziv i sjedište naručitelja:

Centar za rehabilitaciju Stančić, Stančić, Zagrebačka 23, 10370 Dugo Selo

Naziv i sjedište ponuditelja, adresa:

OIB ______________________  IBAN:_____________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: 
DA

NE

Ime i prezime osobe za kontakt: ________________________________

Telefon/telefax: _____________________________________________

 Adresa elektroničke pošte_______________________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora:

__________________________________________________________

Proučivši Poziv za dostavu ponuda u predmetu nabave _________________________, nudimo navedenu robu/radove/usluge sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda, i u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude:

Cijena ponude bez PDV-a: 
_____________________________

Iznos PDV-a: 


_____________________________

Cijena ponude s PDV-om: 
_____________________________

Rok valjanosti ponude: 120 dana od dana određenog za dostavu ponude 

 Datum: __________________

__________________________________

/potpis ovlaštene osobe ponuditelja/
Popis tehničkih stručnjaka

Gospodarski subjekt: 

Naziv: ____________________________________

Adresa: ___________________________________

OIB:______________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da imamo na raspolaganju za izvršenje i provedbu ugovora minimalno sljedeće stručnjake:

1. Stručnjak 1 – jedan (1) ovlašteni arhitekt

· Ime i prezime osobe: _________________________________________

· Navod o stečenom (odgovarajućem) obrazovanju osobe: ______________________________

· Strukovni naziv osobe: ______________________________

2. Stručnjak 2 – jedan (1) ovlašteni inženjer građevinarstva 

· Ime i prezime osobe: _________________________________________

· Navod o stečenom (odgovarajućem) obrazovanju osobe: ________________________________

· Strukovni naziv osobe: ______________________________

3. Stručnjak 3 – jedan (1) ovlašteni inženjer elektrotehnike

· Ime i prezime osobe: _________________________________________

· Navod o stečenom (odgovarajućem) obrazovanju osobe: ________________________________

· Strukovni naziv osobe: ______________________________

4. Stručnjak 4 – jedan (1) inženjer strojarstva

· Ime i prezime osobe: _________________________________________

· Navod o stečenom (odgovarajućem) obrazovanju osobe: ________________________________

· Strukovni naziv osobe: ______________________________

U _______________, dana _______________

_________________________​​​​​​​​                       

(ime i prezime osobe koja potpisuje ponudu)

_________________________

(potpis i pečat gospodarskog subjekta)

Prethodno iskustvo tehničkog stručnjaka

(1)
ime i prezime stručnjaka: __________________________________________________________

(2)
pozicija za koju je stručnjak nominiran: _______________________________________________
Reference − realizirani projekti/ugovori u kojima je stručnjak obavljao poslove projektiranja:

	1.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija

	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	2.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	3.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	4.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	5.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	6.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	7.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


	8.
	a.
	naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija
	

	
	b.
	uloga tehničkog stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije
	

	
	c.
	vremensko razdoblje (mjesec i godina od - do) u kojem je projekt/ugovor izvršen
	

	
	d.
	kontakt podaci naručitelja projekta/ ugovorne strane za eventualnu provjeru navedenih podataka
	ime i prezime kontakt osobe:

e-pošta:


 (Stručnjak dodaje nove retke tablice ovisno o broju realiziranih projekata/ugovora)

Svi navedeni projekti/ugovori su uredno izvršeni.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su sve navedene informacije i podaci u ovom Životopisu istiniti i točni.


Tehnički stručnjak:


_____________________________


(potpis)

�a. za svaki "naziv projekta/ugovora i zgrade/ objekta za koji je izrađena projektna dokumentacija" treba biti jasno navedena vrsta zgrade u skladu s uputom iz Poziva na dostavu ponuda i propisanom klasifikacijom zgrada


�b. za svaku "ulogu stručnjaka prilikom izrade projektne dokumentacije" treba biti jasno i nedvosmisleno navedena uloga tehničkog stručnjaka temeljem koje se može utvrditi njegovo specifično iskustvo
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